# DOCUMENTO DE PROPUESTA DEL PROYECTO

## Sistema de Monitoreo y Gestión Ganadera – “AgroTrack”

Equipo: 6 desarrolladores (3 Frontend, 2 Backend, 1 Analista de Datos)
Versión del Documento: 1.0
Fecha:

# 1. 🐄 Descripción general del proyecto

AgroTrack es un sistema digital diseñado para mejorar la gestión de fincas ganaderas mediante herramientas de registro, monitoreo y análisis de producción. Permitirá controlar animales, alimentación, ubicación, salud y producción en tiempo real, con reportes simples y útiles.

El proyecto busca ofrecer una solución fácil de usar, accesible desde móvil o web, enfocada en pequeños y medianos ganaderos.

# 2. 🎯 Objetivo general

Desarrollar un MVP funcional que permita:

- Registrar animales por tipo

- Registrar alimentación, producción y notas diarias

- Visualizar lista de animales y sus estados

- Generar reportes simples

- Gestionar ubicaciones dentro de la finca

# 3. 🧩 Alcance del MVP

El MVP incluirá:

### ✔️ 1. Módulo de autenticación

- Registro y login con correo y contraseña

- Roles simples (Administrador / Trabajador)

### ✔️ 2. Módulo de animales

- Registrar animales con:

  - Tipo (vaca, cerdo, caballo, pollo, etc.)

  - Raza, sexo

  - Fecha de ingreso

  - Ubicación

  - Fotos (opcional en MVP)

- Ver lista de animales

- Editar animales

- Eliminar animales

### ✔️ 3. Módulo de ubicaciones

- Crear áreas (potreros, corrales, galpones)

- Asignar animales a una ubicación

### ✔️ 4. Módulo de alimentación y estado diario

Registrar por animal:

- Si comió (sí/no)

- Peso (si aplica)

- Observaciones

- Producción (leche, huevos, engorde)

### ✔️ 5. Módulo de reportes simples

- Cantidad de animales por tipo

- Producción diaria / semanal

- Peso y estado de animales

### ✔️ 6. Panel básico (Dashboard)

- Indicadores simples

- Total animales

- Producción total del día

- Animales enfermos / sin comida

# 4. 👥 Roles del equipo

Frontend (3):

- Desarrollo de UI/UX

- Lógica de interfaz

- Conexión con API

- Responsiveness

- Manejo de estados

Backend (2):

- API REST

- Base de datos

- Autenticación

- Seguridad

- Endpoints de animales, ubicaciones, reportes

Analista de datos (1):

- Diseño del modelo de datos

- Limpieza y estructuración

- Creación de reportes

- Diseño del panel (dashboards)

- Proyecciones simples

- Preparación para futuras mejoras con ML

# 5. 🏛️ Arquitectura recomendada

### ✔️ Frontend:

- React + Vite (versión web)
o

- Flutter (si desean app móvil)

(Recomiendo React para avanzar más rápido en el MVP.)

### ✔️ Backend:

- Node.js + Express

- Firebase Auth o JWT

- PostgreSQL o MongoDB (recomendada por facilidad → MongoDB)

### ✔️ Infraestructura:

- Vercel o Netlify para frontend

- Railway o Render para backend

- MongoDB Atlas para base de datos

# 6. 🗂️ Modelo de datos (simplificado)

### Colección: animals

- id

- type

- breed

- sex

- entryDate

- locationId

- status

- production

### Colección: locations

- id

- name

- description

### Colección: dailyRecords

- animalId

- date

- fed

- weight

- milkLiters

- eggs

- notes

### Colección: users

- id

- email

- role

# 7. 🧱 Plan de inicio del proyecto

### Semana 1: Organización del proyecto

- Crear repositorios (frontend, backend)

- Configurar entornos de desarrollo

- Definir estándares del equipo (branches, commits, PRs)

- Elegir stack definitivo

- Workshops del alcance

### Semana 2: Diseño y arquitectura

- Analista crea modelo de datos

- Frontend crea mockups y diseño UI

- Backend define endpoints y esquema base

- Todo el equipo revisa y aprueba la arquitectura

### Semana 3-6: Construcción del MVP

- Desarrollo de módulos en fases (ver tablero abajo)

### Semana 7: Integración total

- Integrar frontend + backend

- Pruebas internas

- Corrección de bugs

### Semana 8: Entrega del MVP

- Documentación básica

- Demo funcional

- Plan de mejoras

# 8. 🗓️ Tablero de Desarrollo (Roadmap con tiempos – 8 semanas)

Apto para pasar directamente a Trello / Jira / Notion

## 📌 Sprint 1 (Semana 1 y 2): Preparación

Tareas:

- Creación del repositorio

- Configuración del ambiente

- Diseño UI inicial (frontend)

- Modelo de datos (analista)

- Documento de endpoints (backend)

- Definición de arquitectura

- Elección de tecnologías

Responsables: Todo el equipo

## 📌 Sprint 2 (Semana 3): Autenticación

Frontend:

- Pantalla de login

- Pantalla de registro

- Integración con API

Backend:

- API de login / registro

- Roles

- Tokens (JWT / Firebase Auth)

## 📌 Sprint 3 (Semana 4): Módulo de animales

Frontend:

- Formulario de registro de animales

- Lista de animales

- Vista de detalles

Backend:

- CRUD animales (create, read, update, delete)

- Validación de datos

Analista:

- Verificar estructura para reportes posteriores

## 📌 Sprint 4 (Semana 5): Ubicaciones + Asignaciones

Frontend:

- CRUD de ubicaciones

- Asignar animales a un área

Backend:

- Endpoints de ubicaciones

- Integración con animales

## 📌 Sprint 5 (Semana 6): Registros diarios (alimentación, peso, producción)

Frontend:

- Formulario de alimentaciones

- Vista de reportes diarios por animal

Backend:

- Endpoints de dailyRecords

- Enlace a animales

Analista:

- Preparación del dashboard base

## 📌 Sprint 6 (Semana 7): Reportes + Dashboard

Frontend:

- Gráficas simples

- Dashboard con métricas

Backend:

- Endpoints para estadísticas

- Consultas agregadas

Analista:

- Definir indicadores principales

- Construcción de consultas y reportes

## 📌 Sprint 7 (Semana 8): Integración + Pruebas

- Pruebas completas

- QA interno

- Fixes de bugs

- Optimización mínima

- Preparación de presentación final

# 9. 📊 Entrega final del MVP

El resultado final será:

### ✔ Plataforma web funcional

con:

- Autenticación

- Gestión de animales

- Gestión de ubicaciones

- Registro de estados diarios

- Panel de métricas

- Reportes básicos

### ✔ Documentación

- README

- Manual básico de usuario

- Postman API Collection

### ✔ Demo grabada o en vivo